**16.08.2020 Г. №303**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2021 ГОД.**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главы Молодежного муниципального образования от 18.12.2017 года № 335 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования», руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования, Администрация Молодежного муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации и оценки эффективности Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее положение на официальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования [www.molodegnoe-mo.ru](http://www.molodegnoe-mo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденОпостановлением администрации Молодежного муниципального образованияот «16» августа 2023 г. № \_\_\_ |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования на 2018-2024 года» в 2021 году.**

**I ЧАСТЬ**

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| В полной мере | Частично | Не достигнуты |
| 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
 | 100 |  |  | Благоустройство выполнено на общественной территории парковой зоны по адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная |
| 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Молодежного муниципального образования, включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
 | 100 |  |  | Территория включена в площадь уборки общественных пространств в Молодежном муниципальном образовании |
| 1. Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния территорий общего пользования Молодёжного муниципального образования, а также дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований.
 | 100 |  |  | Установка малых архитектурных форм (игровой комплекс, лавочки, качели, урны)Выполнена установка освещения парковой зоны, |
| 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Молодёжного муниципального образования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения:- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.- реконструкция уличного освещения. | 100 |  |  | В период выполнения работ, приемки и открытия активное участие принимали жители.Подготовка к открытию, участию в субботнике высадка зеленых насаждений, а так же жителями осуществлялся контроль во время производства работ и приемки  |
| 5.Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях. | 100 |  |  | В рамках озеленения общественной территории выполнена высадка кустарников |
| Итого в шт. (%): | 5шт. (100 %) |  |  |  |

Выполнение работ по благоустройству парковой зоны по адресу: п. Молодёжный, ул. Подгорная, срок окончания 01 июля 2021 года (Установка малых архитектурных форм (игровой комплекс, лавочки, качели, урны). Торжественное открытие, а также высадка зеленых кустарников прошла 20 августа 2021 года (вся документация и фотоотчет размещены на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования в разделе «Формирование комфортной городской среды 2021 год».

ТАБЛИЦА 2

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙХ В ПРОГРАММУ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования №345 от 08.11.202 г. | Внесены изменения в текстовую часть программы в пункт 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы» | Добавлено новое | Общий объем финансирования муниципальной программы в т.ч. на 2022 г. |
| № | Общее количество изменений Программы 1 шт.: | в том числе,- изменений мероприятий 0 шт. (0%):- изменений финансирования 1 шт. (100%):- изменений целевых показателей 0 шт. (0%): |

 ТАБЛИЦА 3

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2021ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| № | Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы в шт.:0 | в том числе,- изменений мероприятий в шт. 0(0%):- изменений финансирования в шт. 0 (0%): |

 МП «Формирование комфортно городской среды Молодежного муниципального образования 2018-2024 годы» план мероприятий по реализации программы отсутствует.

#

ТАБЛИЦА 4

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / не выполнено).Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| План на отчетный период  | Факт за отчетный период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1 |
| 1. | Иркутский район, п. Молодежный, ул. Подгорная «Парковая зона» | 01.07.2021 | Федеральный, Региональный, Местный бюджеты | 7 306,09 | 6465,88965 | 0,89 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | Е.В. Тюшкевич |
| Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:в том числе:- выполненных 1 шт. (100%):- частично выполненных 0 шт. (%):- невыполненных 0 шт. (%): |  |

 ТАБЛИЦА 5

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя(столбец5/ столбец4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м. | 2 602 | 2602 | 1 |  |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 86 | 86 | 1 |  |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,862 | 0,862 | 1 |  |
| 4 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | Чел. | 240 | 240 | 1 |  |

# Целевые показатели МП «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования на 2018-2024 годы» в 2021 году достигнуты в полном объеме.

# **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в 2019 году.**

ТАБЛИЦА 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | 1 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | 1 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | 1 |

Итоговая оценка эффективности реализации МП «Формирование комфортной городской среды Молодежного муниципального образования на 2018-2024 годы» в 2021 **программа является эффективной.**

**I I ЧАСТЬ**

# **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

#  ТАБЛИЦА 7

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий | 2021 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 2021 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | 2021 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | 2021 | 1 |  |  |  | 1 |

ФАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ **МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 2021 ГОДУ**

Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

* - количество целевых показателей Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Cдц = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1**

Степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или



(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдп=1/1 = 1**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф=1/0,84=1,19**

Эффективность реализации Программы () рассчитывается по следующей формуле:

 

**Эмп=1x1.19=1.19**

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективна | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективна | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективна | более 1 |

 **Вывод: По результатам оценки эффективности реализации МП «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования» является высокоэффективной.**